**Week 1:**

* **Maandag - Vrijdag:**
  + Implementatie van het contactformulier (15 uur)
  + Herontwerp van de geschiedenis paging (6 uur)
  + Implementatie van het menu(9 uur)

**Week 2:**

* **Maandag - Vrijdag:**
  + Herontwerp van de geschiedenis paging ( 4-5 uur)
  + Implementatie van het herontworpen geschiedenis paging-systeem ( 1-2 uur)
  + Implementatie van responsiviteit op basis van schermformaten (24 uur)

**Week 3:**

* **Maandag - Vrijdag:**
  + Uitgebreide test van alle functionaliteiten (30 uur)